## Slide 1
TEMA 3 • GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS
Kanban
Visualizando o trabalho
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gabriel Henrique • Clara Catarina • Ruan Cabral • Lucas Nunes

## Slide 2
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Os três pilares do Kanban
Visualização do trabalho
Cada tarefa vira um cartão e o processo vira colunas. O time inteiro enxerga o que está pendente, em andamento e concluído.
Limites de WIP
Limitar o trabalho em progresso por etapa evita sobrecarga, reduz troca de contexto e expõe gargalos rapidamente.
Fluxo contínuo
Sistema 'puxado': uma tarefa só avança quando há espaço na próxima etapa, criando um caminho suave e previsível.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Kanban
2 / 7

## Slide 3
FUNCIONAMENTO NA PRÁTICA
Como um quadro Kanban opera
1
Fila priorizada
As demandas entram numa fila ordenada por prioridade.
▸
2
Puxar tarefa
Com capacidade livre, o time puxa a tarefa mais importante.
▸
3
Respeitar o WIP
Se a coluna está no limite, ninguém puxa nada novo.
▸
4
Destravar gargalos
O esforço foca em liberar a etapa travada, não em produzir mais.
▸
5
Concluir e liberar
A tarefa validada vai para 'Concluído' e o fluxo recomeça.
A regra de ouro: terminar o que já foi começado antes de iniciar algo novo.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Kanban
3 / 7

## Slide 4
APLICAÇÃO PRÁTICA • PROJETO SCRUNIC
Simulação de fluxo: agendamento médico
A Fazer
WIP 5
Tela de login
Cadastro de pacientes
Cadastro de médicos
Em Desenv.
WIP 3
API de autenticação
Tela de agendamento
Regras de consultas
Revisão
WIP 2
Cadastro de consultas
Especialidades médicas
Testes
WIP 2
Recuperação de senha
Autenticação
Concluído
Banco de dados
Repositório GitHub
Ambiente dev
Os limites de WIP evitam sobrecarga e mantêm o fluxo das entregas controlado.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Kanban
4 / 7

## Slide 5
ANÁLISE CRÍTICA
Vantagens e limitações
Vantagens
Transparência total do status
Limites de WIP reduzem sobrecarga
Gargalos ficam visíveis e tratáveis
Flexível: sem prazos ou papéis fixos
Melhoria contínua via métricas de fluxo
Limitações
Sem prazos fixos: previsão mais difícil
Pouca estrutura para times iniciantes
Risco de fila infinita sem priorização
Depende fortemente de disciplina
Quadro desatualizado perde o valor
Gerenciamento Ágil de Projetos • Kanban
5 / 7

## Slide 6
INTEGRAÇÃO COM O ECOSSISTEMA ÁGIL
Kanban vs Scrum — e quando combinar
Kanban
Fluxo contínuo, sem sprints
Limites de WIP por coluna
Mudanças a qualquer momento
Ideal: demanda imprevisível
Scrum
Iterações de tempo fixo
Escopo definido por sprint
Mudanças no próximo ciclo
Ideal: escopo planejável
Scrumban no Scrunic: mantém o planejamento e a cadência do Scrum, mas governa o quadro com limites de WIP do Kanban e uma faixa expressa para urgências de produção.
6 / 7

## Slide 7
Em resumo
O Kanban torna o trabalho visível, controla a carga e revela gargalos — e brilha ainda mais quando combinado com a estrutura do Scrum.
Obrigado! • ADS — Gerenciamento Ágil de Projetos