## Slide 1
TEMA 2 • GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS
Lean e Agilidade
Maximizar valor, eliminar desperdício
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gabriel Henrique • Clara Catarina • Ruan Cabral • Lucas Nunes

## Slide 2
FUNDAMENTOS
Princípios Lean aplicados ao software
Eliminar desperdício
Cortar retrabalho, esperas e burocracia sem valor.
Amplificar aprendizado
Ciclos curtos com feedback constante.
Decidir tarde
Adiar decisões irreversíveis até haver informação suficiente.
Entregar rápido
Fluxo contínuo de pequenas entregas.
Empoderar a equipe
Quem faz o trabalho sabe melhor como fazê-lo.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Lean e Agilidade
2 / 7

## Slide 3
FUNDAMENTOS
Do Lean ao Manifesto Ágil
Eliminar desperdício → "Software funcionando mais que documentação abrangente".
Empoderar a equipe → "Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas".
Decidir tarde / Entregar rápido → "Resposta a mudanças mais que seguir um plano" e entregas frequentes de software funcionando.
Construir com qualidade → "Atenção contínua à excelência técnica e ao bom design".
Gerenciamento Ágil de Projetos • Lean e Agilidade
3 / 7

## Slide 4
APLICAÇÃO PRÁTICA • PROJETO SCRUNIC
Os 7 desperdícios em um processo fictício
Trabalho parcialmente feito. Módulo de autenticação 80% pronto, parado semanas esperando outro módulo — resolvido fatiando o trabalho em entregas verticais menores.
Funcionalidades extras. Temas customizáveis que ninguém pediu — resolvido validando toda ideia contra o backlog priorizado antes de iniciar.
Defeitos. Bugs só descobertos pelo usuário final — resolvido com testes automatizados e integração contínua a cada commit.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Lean e Agilidade
4 / 7

## Slide 5
ANÁLISE CRÍTICA
Vantagens e limitações
Vantagens. Foco no que gera valor, entregas mais rápidas, equipe mais autônoma e visão de fluxo completo.
Limitações. Princípios abstratos, não prescreve cerimônias e exige maturidade da equipe para não virar otimização prematura.
Comparado ao Scrum. O Lean fornece a mentalidade de eliminar desperdício; o Scrum fornece a estrutura de sprints e papéis que a coloca em prática.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Lean e Agilidade
5 / 7

## Slide 6
INTEGRAÇÃO COM O ECOSSISTEMA ÁGIL
Como o Lean se manifesta no Scrum e no Kanban
Decidir tarde → no Kanban, tarefas só avançam quando há capacidade (sistema puxado); no Scrum, o backlog só é detalhado perto do sprint.
Amplificar aprendizado → Retrospective (Scrum) e métricas de fluxo como lead time e cycle time (Kanban).
Otimizar o todo → velocity e burndown olham o incremento completo; limites de WIP olham o quadro inteiro, não uma coluna isolada.
Gerenciamento Ágil de Projetos • Lean e Agilidade
6 / 7

## Slide 7
Em resumo
O Lean dá o porquê — eliminar desperdício e maximizar valor — e Scrum e Kanban dão o como, cada um com sua própria cadência.
Obrigado! • ADS — Gerenciamento Ágil de Projetos
7 / 7