Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Kanban: visualizando o trabalho

Período: 08/05/2026 a 03/07/2026

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Análise Crítica do Kanban

Sprint 5 — Análise Crítica (12/06/2026) • Vantagens, limitações, desafios e comparação com outra metodologia ágil

O Kanban é um método ágil de gestão visual de fluxo de trabalho que prioriza a visualização das tarefas, a limitação do trabalho em progresso (WIP) e a busca por um fluxo contínuo e previsível. Depois de aplicarmos o método no projeto Scrunic, esta análise examina criticamente seus pontos fortes, suas limitações e seus desafios de adoção, e o compara com o Scrum, outra metodologia ágil amplamente utilizada.

1. Vantagens

As principais vantagens do Kanban se mostraram especialmente úteis na gestão do nosso quadro de tarefas:

- Transparência total. Ao transformar cada tarefa em cartão e o processo em colunas, todo o time enxerga imediatamente o que está pendente, em andamento e concluído, sem precisar de reuniões para descobrir o status.

- Redução de sobrecarga. Os limites de WIP impedem que a equipe comece muitas tarefas ao mesmo tempo, diminuindo a troca de contexto e o estresse de ter trabalho demais em aberto.

- Identificação rápida de gargalos. Quando uma coluna atinge seu limite, fica visível onde o fluxo travou, permitindo que o time direcione esforço para destravar aquele ponto específico.

- Flexibilidade. Não há prazos fixos nem papéis obrigatórios; o Kanban se sobrepõe ao processo existente e permite reordenar prioridades a qualquer momento.

- Melhoria contínua. Métricas como lead time e cycle time tornam o desempenho do fluxo mensurável, orientando ajustes constantes no processo.

2. Limitações

Apesar dos benefícios, o Kanban também apresenta limitações que precisam ser consideradas:

- Ausência de prazos definidos. Por não trabalhar com iterações de tempo fixo, pode ser difícil prever quando um conjunto de entregas estará concluído, o que complica compromissos com prazos rígidos.

- Pouca estrutura para equipes iniciantes. A liberdade do método pode virar desorganização em times sem disciplina, já que não há papéis nem cerimônias prescritas para guiar o trabalho.

- Risco de fila infinita. Se o backlog não for bem priorizado, tarefas podem se acumular indefinidamente na fila de espera.

- Dependência de disciplina. Todo o benefício dos limites de WIP desaparece se a equipe os ignora e continua puxando tarefas mesmo com as colunas cheias.

3. Desafios de adoção

Na prática do Scrunic, os principais desafios para adotar o Kanban de forma eficaz foram:

- Definir limites de WIP adequados. Limites muito baixos ociosam a equipe; muito altos eliminam o efeito de foco. Encontrar o número certo exige ajuste e observação.

- Mudança cultural. Acostumar o time a terminar antes de começar algo novo — em vez de iniciar várias frentes — exige disciplina e mudança de hábito.

- Manter o quadro atualizado. O Kanban só funciona se os cartões refletirem a realidade; um quadro desatualizado perde todo o valor de transparência.

4. Comparação com outra metodologia ágil: Scrum

Escolhemos o Scrum para a comparação por ser a metodologia ágil mais próxima e também abordada no curso. A tabela destaca as diferenças centrais entre as duas abordagens.

| Critério | Kanban | Scrum |
| --- | --- | --- |
| Cadência | Fluxo contínuo, sem prazos fixos. | Iterações de tempo fixo (sprints). |
| Papéis | Não prescreve papéis. | Product Owner, Scrum Master e Time. |
| Controle de carga | Limites de WIP por coluna. | Escopo definido por sprint. |
| Mudanças | Aceitas a qualquer momento. | Evitadas durante o sprint. |
| Previsibilidade | Menor; depende das métricas de fluxo. | Maior; baseada na velocity. |
| Melhor para | Demanda contínua e imprevisível. | Trabalho planejável em ciclos. |

Conclusão da comparação: Kanban e Scrum não são concorrentes diretos, mas respostas a necessidades diferentes. O Kanban brilha onde há demanda variável e necessidade de fluxo contínuo; o Scrum, onde há escopo planejável e necessidade de previsibilidade. Em muitos contextos, combiná-los (Scrumban) reúne o melhor dos dois.

5. Conclusão

O Kanban se mostrou uma ferramenta poderosa para tornar o trabalho visível, controlar a carga da equipe e identificar gargalos com rapidez. Suas limitações — falta de prazos rígidos e dependência de disciplina — não invalidam o método, mas indicam que ele rende mais quando a equipe já tem certa maturidade ou quando é combinado com a estrutura do Scrum. Para o tipo de fluxo do projeto Scrunic, o Kanban foi um aliado valioso na organização e na transparência das entregas.